Anexo 1: Plan de proyecto software
David Garcinuño Enríquez

Ingeniería en Informática
Departamento de Informática y Automática
Facultad de ciencias
Universidad de Salamanca

# Introducción
El plan de proyecto software se ha centrado en dos aspectos: la estimación de costes y la planificación temporal del proyecto.
# Estimación de costes
La estimación de costes implica la realización de predicciones sobre la cantidad más probable de esfuerzo, tiempo y niveles de personal que se requieren para construir un sistema de software.
Dos tipos de modelos que se utilizan para estimar el esfuerzo.
- Modelos de coste. Proporcionan estimaciones directas del esfuerzo o la duración del proyecto. Están basados en datos empíricos reflejados en factores que contribuyen al coste total. Tienen una entrada primaria (generalmente una medida del tamaño del producto) y varios factores de ajuste secundarios denominados generalmente guías de coste. El modelo COCOMO es un modelo empírico de coste.
- Modelos restrictivos

Modelo COCOMO original.
Colección de 3 modelos
- Básico. Cálculo del esfuerzo en función del tamaño (LDC).
- Intermedio. Cálculo del esfuerzo en función del tamaño y de guías de coste.
- Avanzado. Modificación del modelo intermedio para considerar el impacto de las guías de coste en cada fase.
Están definidos para tres tipos de proyectos
- Modelo orgánico. Proyectos pequeños, mucha experiencia, pocas restricciones.
- Modelo semiacoplado: proyectos intermedios, varios niveles de experiencia, requisitos poco y medio rígidos.
- Modelo empotrado: proyectos complejos y muy restrictivos.
La estimación de costes de un proyecto software consiste en la realización de predicciones sobre la cantidad más probable de esfuerzo, tiempo y personal necesario para construir el software.
Para este proyecto se ha utilizado el modelo post-arquitectura. Con el se obtiene una estimación de mayor precisión.
Para la estimación se ha dado los siguientes valores a los factores de escala del modelo:
- PREC (Falta de precedentes).
- FLEX (Flexibilidad del desarrollo).
- RESL (Arquitectura/resolución de riesgo).
- TEAM (Cohesión del equipo).
- PMAT (Madurez del proyecto).
Las guías de coste se utilizan para ajustar el esfuerzo en función de algunas características del desarrollo. El peso de cada guía de coste se denomina multiplicador de esfuerzo.
El modelo de diseño inicial tiene 7 multiplicadores de esfuerzo, y en el modelo pos-arquitectura cada uno de estos se divide en varios obteniéndose 17 multiplicadores.
Cada atributo se cuantifica en una escala de muy bajo – bajo – nominal – alto – muy alto – extremadamente alto. Dependiendo de la calificación de cada tributo, se asigna un valor para usar de multiplicador en la fŕomula.
El valor asignado a estos factores para cada uno de estos módulos son:
- RCPX (Fiabilidad y complejidad del producto)
  - RELY (Required Software Reliability). Garantía de funcionamiento requerida al software. Indica las posibles consecuencias para el usuario en caso de que existan defectos en el producto. Va desde la sola inconveniencia de corregir un fallo (muy bajo) hasta la posible pérdida de vidas humanas (extremadamente alto, software de alta criticidad).
  - DATA (Data Base Size). Tamaño de la base de datos en relación con el tamaño de programa. El valor del modificador se define por la relación D / K, donde D corresponde al tamaño de la base de datos en bytes y K es el tamaño del programa en cantidad de líneas de código.
  - CPLX (Product Complexity). Representa la complejidad del producto.
  - DOCU (Documentation match to life-cicle needs).
- RUSE (Requires Reusability) (Reutilización requerida)
- PDIF (Dificultad de la plataforma)
  - TIME (Execution Time Constraint). Limitaciones en el porcentaje del uso de la CPU.
  - STOR (Main Storage Constraint). Limitaciones en el porcentaje del uso de la memoria.
  - PVOL (Platform Volatility).
- PERS (Capacidad del personal)
  - ACAP. Calificación de los analistas.
  - PCAP. Calificación de los programadores.
  - PCON
- PREX (Experiencia del personal)
  - AEXP. Experiencia del personal en aplicaciones similares.
  - PEXP
  - LTEX
- FCIL (Facilidades)
  - TOOL. Uso de herramientas de desarrollo de software.
  - SITE
- SCED (Calendario). Limitaciones en el cumplimiento de la planificación.
# Planificación temporal
El objetivo de la planificación temporal de un proyecto es la identificación de las tareas necesarias para llevar a cabo el mismo, asignación de tiempos y recursos para poder realizarlas y planificar la secuencia de ejecución de dichas tareas de forma que el tiempo para desarrollar el proyecto sea mínimo.
Tareas:
Estudio previo de técnicas y algoritmos.
Definición y análisis de requisitos
Diseño de arquitectura.
Implementación de sistema de representacion y generación de movimientos
Implementación de sistema de evaluación estática simple
Implementación de algoritmo básico de búsqueda
Implementación de controlador de protocolo.