Anexo 1: Plan de proyecto software
David Garcinuño Enríquez

Ingeniería en Informática
Departamento de Informática y Automática
Facultad de ciencias
Universidad de Salamanca

# Introducción
El plan de proyecto software se ha centrado en dos aspectos: la estimación de costes y la planificación temporal del proyecto.
# Estimación de costes
La estimación de costes implica la realización de predicciones sobre la cantidad más probable de esfuerzo, tiempo y niveles de personal que se requieren para construir un sistema de software.
Dos tipos de modelos que se utilizan para estimar el esfuerzo.
- Modelos de coste. Proporcionan estimaciones directas del esfuerzo o la duración del proyecto. Están basados en datos empíricos reflejados en factores que contribuyen al coste total. Tienen una entrada primaria (generalmente una medida del tamaño del producto) y varios factores de ajuste secundarios denominados generalmente guías de coste. El modelo COCOMO es un modelo empírico de coste.
- Modelos restrictivos

Modelo COCOMO original.
Colección de 3 modelos
- Básico. Cálculo del esfuerzo en función del tamaño (LDC).
- Intermedio. Cálculo del esfuerzo en función del tamaño y de guías de coste.
- Avanzado. Modificación del modelo intermedio para considerar el impacto de las guías de coste en cada fase.
Están definidos para tres tipos de proyectos
- Modelo orgánico. Proyectos pequeños, mucha experiencia, pocas restricciones.
- Modelo semiacoplado: proyectos intermedios, varios niveles de experiencia, requisitos poco y medio rígidos.
- Modelo empotrado: proyectos complejos y muy restrictivos.
La estimación de costes de un proyecto software consiste en la realización de predicciones sobre la cantidad más probable de esfuerzo, tiempo y personal necesario para construir el software.
Para este proyecto se ha utilizado el modelo post-arquitectura. Con el se obtiene una estimación de mayor precisión.
Para la estimación se ha dado los siguientes valores a los factores de escala del modelo:
- PREC (Falta de precedentes).
- FLEX (Flexibilidad del desarrollo).
- RESL (Arquitectura/resolución de riesgo).
- TEAM (Cohesión del equipo).
- PMAT (Madurez del proyecto).
Las guías de coste se utilizan para ajustar el esfuerzo en función de algunas características del desarrollo. El peso de cada guía de coste se denomina multiplicador de esfuerzo.
El modelo de diseño inicial tiene 7 multiplicadores de esfuerzo, y en el modelo pos-arquitectura cada uno de estos se divide en varios obteniéndose 17 multiplicadores.
Cada atributo se cuantifica en una escala de muy bajo – bajo – nominal – alto – muy alto – extremadamente alto. Dependiendo de la calificación de cada tributo, se asigna un valor para usar de multiplicador en la fŕomula.
El valor asignado a estos factores para cada uno de estos módulos son:
- RCPX (Fiabilidad y complejidad del producto)
  - RELY (Required Software Reliability). Garantía de funcionamiento requerida al software. Indica las posibles consecuencias para el usuario en caso de que existan defectos en el producto. Va desde la sola inconveniencia de corregir un fallo (muy bajo) hasta la posible pérdida de vidas humanas (extremadamente alto, software de alta criticidad).
  - DATA (Data Base Size). Tamaño de la base de datos en relación con el tamaño de programa. El valor del modificador se define por la relación D / K, donde D corresponde al tamaño de la base de datos en bytes y K es el tamaño del programa en cantidad de líneas de código.
  - CPLX (Product Complexity). Representa la complejidad del producto.
  - DOCU (Documentation match to life-cicle needs).
- RUSE (Requires Reusability) (Reutilización requerida)
- PDIF (Dificultad de la plataforma)
  - TIME (Execution Time Constraint). Limitaciones en el porcentaje del uso de la CPU.
  - STOR (Main Storage Constraint). Limitaciones en el porcentaje del uso de la memoria.
  - PVOL (Platform Volatility).
- PERS (Capacidad del personal)
  - ACAP. Calificación de los analistas.
  - PCAP. Calificación de los programadores.
  - PCON
- PREX (Experiencia del personal)
  - AEXP. Experiencia del personal en aplicaciones similares.
  - PEXP
  - LTEX
- FCIL (Facilidades)
  - TOOL. Uso de herramientas de desarrollo de software.
  - SITE
- SCED (Calendario). Limitaciones en el cumplimiento de la planificación.

Las entradas del modelo post-arquitectura son
- Tamaño del proyecto, en puntos de funcion y/o líneas de código fuente para la estimación del tamaño, junto con modificadores que contemplan la reutilización y el 'desperdicio'.
- Un conjunto de 17 atributos, denominados guías de costo, que permiten considerar características del proyecto referentes al personal, plataforma de desarrollo, etc que tienen injerencia en los costos.
- Cinco factores de escala . El cálculo del factor exponencial de escala B está basado en factores que influyen exponencialmente en la productividad y esfuerzo de un proyecto de software. Estos factores toman valores dentro de un rango desde un nivel Muy bajo hasta uno Extra Alto.
  - Factor de precedencia (PREC). Toma en cuenta el grado de experiencia previa en relación al producto a desarrollar, tanto en aspectos organizacionales como en el conocimiento del software y hardware a utilizar. A continuación se muestra la tabla con las características que se evalúan para asignar este factor junto con el valor asignado para el proyecto.
Característica	Muy Bajo / Bajo	Nominal / Alto	Muy Alto / Extra Alto
Comprensión organizacional	General	Considerable	Profundo
Experiencia en trabajo con software relacionado	Moderada	Considerable	Extenso
Desarrollo concurrente de nuevo hardware y procedimientos operacionales	Extenso	Moderado	Algo
Necesidad de innovación en el procesamiento de datos arquitectura y algoritmos.	Considerable	Algo	Mínimo

  - Factor de flexibilidad (FLEX). Este factor considera el nivel de exigencia en el cumplimiento de los requerimientos preestablecidos, plazos de tiempos y especificaciones de interface.
Característica	Extra Bajo / Muy Bajo	Nominal / Alto	Muy Alto / Extra Alto
Necesidad de conformidad del software con requerimientos preestablecidos	Completo	Considerable	Básico
Necesidad de conformidad del software con especificaciones de interfaz externas.	Completo	Considerable	Básico
Estímulo por terminación temprana.	Alto	Medio	Bajo

  - Arquitectura y determinación del riesgo (RESL). Este factor involucra aspectos relacionados al conocimiento de los elementos de riesgo crítico y al modo de abordarlos dentro del proyecto.
Característica	Muy Bajo	Bajo	Nominal	Alto	Muy Alto	Extra Alto
Planificación de la administración de riesgo, identificando todos los ítems de riesgo y estableciendo hitos de control para su solución por medio de la revisión del diseño del producto (PDR).	Ninguno	Poco	Algo	Generalmente	A menudo	Completamente
Cronograma, presupuesto e hitos internos especificados en el PDR, compatibles con el plan de administración de riesgo	Ninguno	Poco	Algo	Generalmente	A menudo	Completamente
Porcentaje del cronograma dedicado a la definición de la arquitectura de acuerdo a los objetivos generales del producto	5	10	17	25	33	40
Porcentaje de arquitectos software de alto nivel requeridos, disponibles para el proyecto	20	40	60	80	100	120
Herramientas de soporte disponibles para resolver elementos de riesgo, desarrollando y verificando las garantías de la arquitectura.	Ninguna	Pocas	Algunas	Buenas	Muy Buenas	Completas
Nivel de incertidumbre en factores claves de la arquitectura: interfaces de usuario, hardware, tecnología, rendimiento	Extremo	Significativo	Considerable	Medio	Poco	Muy Poco
Número y grado de criticidad de items de riesgo	> 10 Crítico	5-10 Crítico	2-4 Crítico	1 Crítico	> 5 No Crítico	< 5 No Crítico

  - Cohesión del equipo (TEAM). Este factor tiene en cuenta las dificultades de sincronización entre los participantes del proyecto: usuarios, clientes, desarrolladores, encargados de mantenimiento, etc. Estas diferencias pueden surgir por diferencias culturales, dificultad en la conciliación de objetivos, falta de experiencia y familiaridad con el trabajo en equipo.
Característica	Muy Bajo	Bajo	Nominal	Alto	Muy Alto	Extra Alto
Compatibilidad entre los objetivos y culturas de los integrantes del equipo	Poca	Alguna	Básica	Considerable	Fuerte	Completa
Habilidad y predisposición para conciliar objetivos	Poca	Alguna	Básica	Considerable	Fuerte	Completa
Experiencia en el trabajo en grupo.	Ninguna	Poca	Poca	Básica	Considerable	Extensa
Visión compartida de objetivos y compromisos compartidos	Ningun	Poca	Poca	Básica	Considerable	Extensa

  - Madurez del proceso (PMAT). El procedimiento para determinar el factor PMAT se basa en el modelo de CMM propuesto por el Software Engineering Institute. Una forma de calcularlo es capturando el nivel de madurez de la organización resultado de la evaluación según CMM y asignándole el valor correspondiente según la tabla X. El nivel seleccionado en este proyecto es Bajo, debido a que se puede considerar el nivel 1, ya que se definen pocos procesos de gestión del proyecto.
Nivel de CMM	PMAT
1 – Mitad inferior	Muy bajo
2 – Mitad superior	Bajo
2	Nominal
3	Alto
4	Muy Alto
5	Extra Alto

FACTORES DE ESCALA
Factores de Escala (SF)	Muy Bajo	Bajo	Nominal	Alto	Muy Alto	Extra Alto
PREC	Completamente sin precedentes	Prácticamente sin precedentes	Casi sin precedentes	Algo familiar	Muy familiar	Completamente familiar
FLEX	Riguroso	Relajación ocasional	Algo de relajación	Conformidad general	Algo de conformidad	Metas generales
RESL	Poco (20%)	Algo (40%)	A menudo (60 %)	Generalmente ( 75 % )	En su mayor parte (90%)	Por completo (100%)
TEAM	Interacciones muy difíciles	Algo de dificultad en las interacciones	Interacciones básicamente cooperativas	Bastante cooperativo	Altamente cooperativo	Completas interacciones
PMAT	Nivel 1 – Mitad inferior	Nivel 1 – Mitad superior	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4	Nivel 5

MULTIPLICADORES DE ESFUERZO
	Extra Bajo	Muy Bajo	Nominal	Alto	Muy Alto	Extra Alto
RELY	Inconvenientes insignificantes, que afectan solamente a los desarroladores	Mínimas pérdidas al usuario, fácilmente recuperables	Pérdidas moderadas al usuario recuperables sin grandes inconvenientes	Pérdida financiera elevada o inconveniente humano masivo	Vida humana en riesgo
DATA		DB bytes / Pgm SLOC < 10	10 <= D / P < 100	100 <= D / P 1000	D / P > 1000
DOCU	Muchas necesidades del ciclo de vida sin cubrir	Algunas necesiades del ciclo de vida sin cubrir	Necesidades del ciclo de vida cubiertas en su justa medida	Necesidades del ciclo de vida cubiertas ampliamente	Necesidades del ciclo de vida cubiertas excesivamente
CPLX
RUSE		Ningún componente reusable	Reusable dentro del mismo proyecto	Reusable dentro de un mismo programa	Reusable dentro de una misma línea de productos	Reusable dentro de múltiples líneas de producto.
TIME			Uso de <= 50% del tiempo de ejecución disponible	70%	85%	95%
STOR			Uso de <= 50% del porcentaje total de almacenamiento	70%	85%	95%
PVOL		Un cambio principal cada 12 meses. Un cambio menor todos los meses.	Cambio principal cada 6 meses. Cambio menor cada 2 semanas	Cambio principal cada 2 meses. Cambio menor uno por semana	Cambio principal cada 2 semanas. Cambio menor cada 2 días.
ACAP	15 percentil	35 percentil	55 percentil	75 percentil	90 percentil
PCAP	15 percentil	35 percentil	55 percentil	75 percentil	90 percentil
AEXP	<= 2 meses	<= 6 meses	1 año	3 años	6 años
PEXP	<= 2 meses	<= 6 meses	1 año	3 años	6 años
LTEX	<= 2 meses	<= 6 meses	1 año	3 años	6 años
PCON	48% por año	24% por año	12% por año	6% por año	3% por año
TOOL	Herramientas que permiten editar, codificar, depurar	Herramientas simples con escasa integración al proceso de desarrollo.	Herramientas básicas, integradas moderadamente	Herramientas robustas y maduras, integradas moderadamente	Herramientas altamente integradas a los procesos, métodos y reuso.
SITE	Internacional	Multi-ciudad y multicompañia	Multi-ciudad o multi-compañia	Misma ciudad o área metropolitana	Mismo edificio o complejo	Completamente centralizado
SCED	75% del nominal	85% del nominal	100% del nominal	130% del nominal	160% del nominal

- Confiabilidad requerida (RELY). Este factor mide la confiabilidad del producto software, es decir, mide los efectos que tendría un fallo en el software. Se le asigna un valor EXTRA BAJO, ya que un fallo en el programa no tiene consecuencias significativas para el usuario y sólo incumbe a desarrolladores.
- Tamaño de la base de datos (DATA). El tamaño de la base de datos influye en el esfuerzo de desarrollar un software, y es lo que intenta medir este factor. En este proyecto se le asigna el valor más bajo posible para el factor, MUY BAJO, ya que el proyecto no hace uso de ninguna base de datos ni de ningún tipo de almacenamiento persistente.
- Documentación acorde a las diferentes etapas del ciclo de vida (DOCU). Este factor intenta medir el nivel de documentación requerida en función de las diferentes etapas del ciclo de vida. En este proyecto se le asigna el valor NOMINAL, todas las fases del ciclo de vida serán documentadas en su justa medida.
- Complejidad del producto (CPLX). Este factor mide la complejidad del producto a desarrollar. Se le ha asignado el mayor valor posible EXTRA ALTO, debido a que el proyecto implica el uso de técnicas de inteligencia artificial, programación concurrente, algoritmos recursivos y complejos, tratamiento de datos a nivel de bit, etc.
- Requerimientos de reusabilidad (RUSE). El factor considera el esfuerzo adicional necesario para construir componentes que puedan ser reusadas dentro de un mismo proyecto o en futuros desarrollos. El incremento del esfuerzo se debe a que se incorporan tareas inherentes al reuso, tales como: creación de diseños genéricos de software, elaboración de mayor cantidad de documentación, testeo intensivo, etc. En este proyecto se le ha asignado un valor medio NOMINAL, ya que se ha pretendido diseñar el software con cierto nivel de reutilización para conseguir flexibilidad frente a cambios y evoluciones durante el ciclo de vida de la aplicación.
- Restricciones en el tiempo de ejecución (TIME). Este factor expresa el grado de restricción de tiempo de ejecución impuesta sobre el sistema de software. El valor se expresa en términos del porcentaje de tiempo de ejecución disponible que usará el sistema. El valor asignado en este proyecto es EXTRA ALTO, correspondiente al percentil 95, debido a que los algoritmos que será necesario utilizar son muy intensivos en tiempo.
- Restricciones de almacenamiento principal (STOR). Este factor representa el grado de restricción del almacenamiento principal impuesto sobre un sistema de software. Se expresa en términos de porcentaje del almacenamiento principal que usará el sistema. El valor asignado en el proyecto es MUY ALTO, que corresponde con el percentil 85, debido a que el sistema desarrollado utilizará un sistema de caché de resultados de búsqueda para mejorar el resultado de los algoritmos utilizados.
- Volatilidad de la plataforma (PVOL). El factor se utiliza para representar la frecuencia de los cambios en la plataforma subyacente. En este proyecto se le ha asignado el valor más bajo MUY BAJO. Se ha seleccionado el valor más bajo debido a que la plataforma de desarrollo del software es Java.
- Capacidad del analista (ACAP). Se entiende por analista a la persona que trabaja con los requisitos, análisis y diseño. Los atributos que se deberían considerar son la habilidad para el diseño, el análisis, la correcta comunicación y cooperación entre sus pares. No debería tener en cuenta el nivel de experiencia. En este proyecto se le ha asignado un valor medio NOMINAL.
- Capacidad del programador (PCAP). El factor intenta medir cómo afecta la habilidad de los programadores en el uso de las herramientas en su productividad. También evalúa la capacidad de los programadores para el trabajo en equipo. El valor asignado en este proyecto es MUY ALTO, correspondiente al percentil 75, teniendo en cuenta que sólo se cuenta con un programador.
- Experiencia en la aplicación (AEXP). Este factor mide el nivel de experiencia de los desarrolladores en aplicaciones similares. El valor asignado en este proyecto es NOMINAL correspondiente a 1 año de experiencia, asignado teniendo en cuenta la experiencia del desarrollador del proyecto en la plataforma de desarrollo, aplicaciones utilizadas y dominio de la aplicación.
- Experiencia en la plataforma (PEXP). El factor nivel de conocimiento de los desarrolladores sobre las plataformas de desarrollo. En este proyecto se le ha asignado el valor ALTO, correspondiente a 3 años de experiencia.
- Experiencia en el lenguaje y las herramientas (LTEX). Este factor mide el nivel de experiencia del equipo de desarrollo en el lenguaje y herramientas que se van a emplear. El valor asignado para este proyecto es ALTO, correspondiente a 3 años de experiencia.
- Continuidad del personal (PCON). Este factor mide mide el grado de permanencia anual del personal asociado al proyecto de software. El valor asignado para este proyecto es MUY ALTO, correspondiente a un 3%, debido a que el personal del proyecto es fijo y por tanto tiene continuidad muy alta.
- Uso de herramientas de software (TOOL). Este factor mide el tipo y cantidad de herramientas de software que se utilizan para el desarrollo. El valor asignado para este proyecto es ALTO.
- Desarrollo multisitio (SITE). Este factor determina los costos añadidos debido la ubicación espacial del equipo de trabajo y al soporte para la comunicación entre los miembros del equipo. El valor asignado para este proyecto es el más alto posible EXTRA ALTO, debido a que el equipo de desarrollo está formado por una única persona, por lo que el desarrollo está totalmente centralizado
- Cronograma requerido para el desarrollo (SCED). Este factor mide la restricción en los plazos de tiempo impuesta al equipo de trabajo. Los valores se definen como un porcentaje de extensión o aceleración de los plazos respecto al valor nominal. El valor asignado para este proyecto es NOMINAL.
# Planificación temporal
El objetivo de la planificación temporal de un proyecto es la identificación de las tareas necesarias para llevar a cabo el mismo, asignación de tiempos y recursos para poder realizarlas y planificar la secuencia de ejecución de dichas tareas de forma que el tiempo para desarrollar el proyecto sea mínimo.
Tareas:
Estudio previo de técnicas y algoritmos.
Definición y análisis de requisitos
Diseño de arquitectura.
Implementación de sistema de representacion y generación de movimientos
Implementación de sistema de evaluación estática simple
Implementación de algoritmo básico de búsqueda
Implementación de controlador de protocolo.